Tuần; Trọng tâm; Công việc chính; Kết quả cuối tuần. 1; Phân tích & thiết kế; Chốt phạm vi, yêu cầu, kiến trúc, database, luồng AI, công nghệ; Tài liệu thiết kế + DB + roadmap. 2; Xây dựng Database & Backend; Tạo Django project, MySQL, model trường/ngành/điểm chuẩn, API cơ bản; Backend + Database chạy được. 3; Cào dữ liệu; Xây crawler, thu thập dữ liệu tuyển sinh, lưu dữ liệu thô; Crawler lấy được dữ liệu. 4; Xử lý dữ liệu; Làm sạch, chuẩn hóa trường/ngành/tổ hợp/điểm, import DB; Dataset sạch. 5; Xây dựng AI; Feature engineering, xây mô hình/Recommendation Engine, thử nghiệm; AI nhận input và trả kết quả. 6; Website & tài khoản; Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, giao diện nhập thông tin học sinh; User flow hoàn chỉnh. 7; Tích hợp AI + Web; Kết nối form → Backend → AI → Database → kết quả; Hệ thống chạy end-to-end. 8; Trang kết quả & giải thích; Xếp hạng trường, mức độ phù hợp, lý do AI đề xuất, chi tiết trường; MVP hoàn chỉnh. 9; Hoàn thiện & cải tiến AI; Kiểm tra dữ liệu, điều chỉnh thuật toán, cải thiện kết quả, UI; Bản gần hoàn thiện. 10; Đóng gói & chuẩn bị kiểm thử; Hoàn thiện chức năng, xử lý lỗi, chuẩn bị test case, dữ liệu demo; Release Candidate. 11; Kiểm thử + báo cáo; Test toàn hệ thống, sửa lỗi, bắt đầu viết báo cáo; Bản hệ thống ổn định + báo cáo. 12; Kiểm thử cuối + báo cáo + slide; Regression test, hoàn thiện báo cáo, slide, chuẩn bị demo/bảo vệ; Bản final.

Luồng:

Python

│

├── Crawler

│     ├── Requests

│     └── BeautifulSoup

│

├── Data Processing

│     ├── Pandas

│     └── NumPy

│

├── AI

│     └── Scikit-learn

│

├── Backend

│     └── Django

│

└── Database

└── MySQL

frontend:HTML,CSS,Javascript

Thư viện AI: Scikit_learning

Dataset

↓

Feature

↓

Training

↓

Testing

↓

Prediction

↓

Evaluation

Thư viện và thành phần quan trọng:

train_test_split

StandardScaler

DecisionTreeClassifier

RandomForestClassifier

accuracy_score

classification_report